泰州市中医院

网络安全等级保护测评服务采购项目

（政府采购框架协议内产品）

竞价文件

采购人：泰州市中医院

二〇二六年九月
第一章 竞价公告

泰州市中医院网络安全等级保护测评服务项目（政府采购框架协议内服务）以竞价的方式选择供应单位，欢迎符合条件的单位参加竞价。

一、项目名称

泰州市中医院网络安全等级保护测评服务项目（政府采购框架协议内服务）二、采购内容

本次需完成医院信息管理平台、信息集成平台、互联网医院共 3 个三级信息系统的网络安全等级保护测评服务，包含现场测评、漏洞扫描、配置核查、文档编制、问题汇总、出具等级保护测评报告、协助完成主管部门材料提交、问题整改咨询指导等全套等保测评服务。

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

2.必须是“2026年度江苏省各级党政机关、事业单位及团体组织测试评估认证服务框架协议采购”中“采购包1‌：网络安全等级保护测评服务”入围供应商，需提供入围通知书或“苏采云”后台系统截图等相关证明材料，材料需加盖公章（采购人将予以核验，弄虚作假者将视为无效响应，并报主管部门追究其责任）。

四、报价要求：

1.项目总预算（最高限价）：9万元。

2.报价按单个系统为基准报价，同时报 3 个系统总报价，采用人民币（元）计算价格，精确到小数点后两位（即精确到人民币分）。报价包含完成本项目全部工作的所有费用。

3.本项目各系统单项报价不超过3万元，同时不得高于供应商“2026年度江苏省各级党政机关、事业单位及团体组织测试评估认证服务框架协议采购”中“采购包1‌：网络安全等级保护测评服务”的入围价格，否则视为无效响应文件。4.

五、所投服务要求

1.对医院信息管理平台、信息集成平台、互联网医院3 个三级信息系统开展网络安全等级保护测评，严格按照《网络安全等级保护基本要求》《网络安全等级保护测评要求》等国家现行标准开展测评工作，完成技术层面、管理层面全项测评。

2.工期要求：合同生效并且具备现场实施条件后，20 个工作日内完成全部 3 个系统现场测评工作；现场结束后 10 个工作日内提交全套正式盖章测评报告。若需要调整实施时间，需提前书面通知采购人，经采购人同意后方可变更。

3.输出成果包含：测评实施方案、差距分析报告、现场测评记录、漏洞问题清单、整改建议、正式等级保护测评报告，协助采购人整理上报全套材料；提供测评后整改咨询指导服务。

4.网络安全等级保护测评机构备案证明（备案证书或主管部门公示截图加盖公章）。

5.服务要求除符合“2026年度江苏省各级党政机关、事业单位及团体组织测试评估认证服务框架协议采购”中“采购包1‌：网络安全等级保护测评服务”框架协议要求外，同时应符合竞价要求内的技术参数、质量、服务、商务等要求。

六、获取采购文件

时间：公告发布之日起至2026年 09月30日12：00前

方式：网站公开下载。

售价：免费。

七、参与竞价确认函提交方式和时间：

供应商须于 2026年 09 月 30 日12：00前将《参与竞价确认函》（格式见附件）发邮件至以下邮箱（16011047@qq.com）或递交至泰州市中医院济川路院区门诊楼四楼集采办公室（泰州市海陵区济川东路86号）。未递交确认函的，采购人有权拒收其响应文件。

八、响应文件递交

1.递交时间：2026年10月08日14点00分至14点30分

2.递交截止时间：2026年10月08日14点30分

3.递交地点：泰州市中医院济川路院区门诊楼东侧放疗楼一楼医患沟通办谈话室

4.供应商委托代理人应持本人二代身份证原件参加竞价，否则采购人有权拒收其响应文件。

九、开启

时间：2026年10月08日14点30分（北京时间）

地点：泰州市中医院济川路院区门诊楼东侧放疗楼一楼医患沟通办谈话室

十、其他补充事宜

1.本次竞价响应文件制作份数要求：正本1份，副本2份，电子版1份（U盘形式、随纸质投标文件一并提交）

2.本项目不接受响应人以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件应由其法人代表或持法人代表委托书的授权代表于开标前当面提交。

十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州市中医院

地 址：泰州市海陵区济川东路86号

联系人：陈先生

联系方式：0523-86611399

十二、其他

1.本项目不接受任何方式质询。

2.本项目选择一家供应商，参与投标的供应商数量满足一家即可进入竞价环节。

十三、联系方式

1.单位名称：泰州市中医院

2.联系人：陈先生

3.电话：0523-86611399

- 竞价要求

一、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

2.必须是“2026年度江苏省各级党政机关、事业单位及团体组织测试评估认证服务框架协议采购”中“采购包1‌：网络安全等级保护测评服务”入围供应商，需提供入围通知书或“苏采云”后台系统截图等相关证明材料，材料需加盖公章（采购人将予以核验，弄虚作假者将视为无效响应，并报主管部门追究其责任）。

二、所投服务要求

1.对医院信息管理平台、信息集成平台、互联网医院3 个三级信息系统开展网络安全等级保护测评，严格按照《网络安全等级保护基本要求》《网络安全等级保护测评要求》等国家现行标准开展测评工作，完成技术层面、管理层面全项测评。

2.工期要求：合同生效并且具备现场实施条件后，20 个工作日内完成全部 3 个系统现场测评工作；现场结束后 10 个工作日内提交全套正式盖章测评报告。若需要调整实施时间，需提前书面通知采购人，经采购人同意后方可变更。

3.输出成果包含：测评实施方案、差距分析报告、现场测评记录、漏洞问题清单、整改建议、正式等级保护测评报告，协助采购人整理上报全套材料；提供测评后整改咨询指导服务。

4.网络安全等级保护测评机构备案证明（备案证书或主管部门公示截图加盖公章）。

5.服务要求除符合“2026年度江苏省各级党政机关、事业单位及团体组织测试评估认证服务框架协议采购”中“采购包1‌：网络安全等级保护测评服务”框架协议要求外，同时应符合竞价要求内的技术参数、质量、服务、商务等要求。

三、技术参数要求

- 1. GB/T 22239《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

- 2. GB/T 28448《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

- 3. GB/T 28449《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

- 4. 公安部门、网信部门关于网络安全等级保护最新管理规范与工作要求。

- 四、质量要求

1. 供应商为本项目提供合法合规的等级保护测评服务，测评过程、输出报告符合公安网安部门备案审核要求；测评报告必须为测评机构正式盖章有效版本，能够用于等级保护备案使用，报告无效视为服务不合格。

2. 测评过程不得破坏医院现有业务系统正常运行，测评工具、扫描策略需提前和采购人信息科确认，严禁进行破坏性测试；如因测评操作造成业务中断、数据损坏，全部损失由测评机构承担。

3. 所有涉及医院业务数据、患者信息、内部业务文档属于涉密敏感资料，供应商必须严格做好保密管理，所有测评数据、文档不得对外泄露，项目结束后不得留存采购人敏感业务数据。采购人有权对服务成果进行检查，如采购人要求补充测评材料，供应商须无条件配合，采购人不承担额外费用。

4. 若测评报告因测评机构自身原因无法通过备案主管部门审核，供应商必须免费重新开展复测、修改报告直至报告满足备案要求。

5. 测评过程及交付成果不满足国家规范及采购人要求，采购人有权要求供应商限期整改，供应商须无条件响应；如供应商不能按要求执行，则采购人有权单方终止合同并追究其责任，所造成的损失由供应商自行承担。

6. 因供应商测评工作失误、泄露医院敏感信息，造成采购人或第三方人身损伤、财产损失、合规处罚，供应商承担由此产生的全部责任，采购人有权追究其违约责任。

五、服务要求

1.本项目实施须在采购人信息管理部门统一安排下开展工作，进场时间、现场工作时间由采购人确认；未经采购人信息科许可，不得私自接入医院网络、访问业务服务器。

2.验收：供应商完成全部测评服务，提交全部盖章版纸质报告及电子版资料；采购人组织信息管理部门对测评过程文档、测评报告完整性、合规性进行验收，确认报告可以用于等级保护备案，视为验收合格。若报告不符合备案要求，采购人有权拒收，要求供应商免费复测整改，由此产生一切责任及损失由供应商自行负责，采购人将按考核细则进行处罚并追究违约责任。

3.保密管理：供应商所有参与项目人员签署保密协议；测评产生的全部文档、数据所有权归采购人；项目结束后，供应商应删除全部本地存储的医院业务、患者相关敏感数据，不得私自复制、外传。

六、商务要求

1.项目总预算（最高限价）：9万元。

2.报价按单个系统为基准报价，同时报 3 个系统总报价，采用人民币（元）计算价格，精确到小数点后两位（即精确到人民币分）。报价包含完成本项目全部工作的所有费用。

3.本项目各系统单项报价不超过3万元，同时不得高于供应商“2026年度江苏省各级党政机关、事业单位及团体组织测试评估认证服务框架协议采购”中“采购包1‌：网络安全等级保护测评服务”的入围价格，否则视为无效响应文件。

4. 供应商响应报价应包含：测评人员人工、工具使用费、现场差旅、报告编制、盖章、资料协助备案、咨询服务、保密管理、税金、风险、后续报告修改复测（机构自身问题）等全部费用，结算单价不作调整。合同有效期内总服务费用不因政策变化、人员成本上涨等因素调整。

5. 合同形式：固定总价合同，按合同约定服务范围完成全部 3 套系统等保测评服务。

6. 签订合同后，供应商不得转包；未经采购人书面同意，不得分包本项目测评核心工作，否则采购人有权终止合同，转包分包造成采购人损失的，供应商承担赔偿责任。

7. 付款方式：全部 3 套系统测评服务完成，全套测评报告交付采购人并且验收合格后30日内一次性付款；如供应商提供非合法有效发票，由此产生全部后果由供应商自行承担。

七、递交响应文件的组成

1.报价一览表；

2.营业执照副本；

3、证明其单位为符合竞价文件要求的入围通知书或“苏采云”后台系统截图等相关证明材料，材料需加盖公章！

4.法定代表人身份证明或授权委托书，附法定代表人身份证和授权代表身份证复印件（格式见附件）；

5.网络安全等级保护测评机构备案证明材料（备案证书或主管部门公示截图）加盖公章；

6.承诺书（格式见附件）；

【注】以上资料一式三份并加盖公章，供应商应将响应文件装到一个密封袋内，在外封袋上加盖供应商单位公章。公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、发票等形式的业务专用章。

八、参与竞价确认函提交方式和时间：

供应商须于 2026年 09 月 30 日12：00前将《参与竞价确认函》（格式见附件）发邮件至以下邮箱（16011047@qq.com）或递交至泰州市中医院济川路院区门诊楼四楼集采办公室（泰州市海陵区济川东路86号）。未递交确认函的，采购人有权拒收其响应文件。

九、响应文件递交

1.递交时间：2026年10月08日14点00分至14点30分

2.递交截止时间：2026年10月08日14点30分

3.递交地点：泰州市中医院济川路院区门诊楼东侧放疗楼一楼医患沟通办谈话室

4.供应商委托代理人应持本人二代身份证原件参加竞价，否则采购人有权拒收其响应文件。

【注】逾期递交的响应文件将不予受理。

十、评审标准和方法

1.响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且提出最低报价的供应商确定为成交供应商。

2.若出现两个或两个以上满足采购要求的相同最低报价供应商时，由评审小组抽签确定成交供应商。

3.出现下列情况之一的，按无效响应文件处理：

（1）报价函未加盖投标人的公章及企业法定代表人（或授权代理人）印章（或签字）的，或者签字人员没有合法、有效的委托书（原件）；

（2）未按竞价文件规定的格式填写，响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标报价不符合竞价文件要求的；

（4）不满足“供应商资格要求”和“产品要求”的；

（5）供应商以他人名义投标，或者与采购人、其他供应商串通投标，或者以行贿等违法违规手段谋取中标的；

（6）响应文件不满足竞价文件其他实质性要求，或者提出采购人不能接受的成果验收、价款结算和支付条件。

十一、其他

1.本项目不接受任何方式质询。

2.本项目选择一家供应商，参与投标的供应商数量满足一家即可进入竞价环节。

十二、联系方式

1.单位名称：泰州市中医院

2.联系人：陈先生

3.电话：0523-86611399

附件：

参与竞价确认函

泰州市中医院：

我公司已研究了泰州市中医院网络安全等级保护测评服务项目（政府采购框架协议内服务）的竞价要求，我公司对竞价公告的内容无异议，决定准时参加竞价活动。

我公司本项目联系人：         ，手机：           ，邮箱：             。

公司名称：　　　　　　（盖单位章）

2026年  月   日

第三章 响应文件格式

响应文件

项目名称： 泰州市中医院网络安全等级保护测评服务项目

（政府采购框架协议内服务）

供应商名称：________________________________（盖章）

联系人及联系电话：________________________________

日    期：________________________________

（一）报价一览表（格式）：

报价一览表

| 测评系统名称 | 单个系统报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 医院信息管理平台 | 小写：________元 | 包含全套等保测评、报告编制、备案协助等全部服务 |
| 信息集成平台 | 小写：________元 | 包含全套等保测评、报告编制、备案协助等全部服务 |
| 互联网医院 | 小写：________元 | 包含全套等保测评、报告编制、备案协助等全部服务 |
| 3 个系统合计总报价 | 小写：________元,大写：________元整 |  |

备注：

1. 报价精确到小数点后两位（人民币分）。

2. 报价包含人员、工具、差旅、报告、税金、复测（机构原因）、咨询指导等全部费用。

供应商（盖章）：_____________________________________

法定代表人或其授权委托人（盖章或签字）：_________________

日期：________年_______月_______日

- 营业执照副本复印件加盖公章；

- （三）2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织网络安全等级保护测评服务框架协议采购入围供应商，提供入围通知书或“苏采云”后台系统截图等相关证明材料，材料需加盖公章；

- （四）网络安全等级保护测评机构备案证明材料（备案证书/主管部门公示截图，加盖公章）。

（五）法定代表人身份证明、授权委托书（格式）

法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                       （盖单位章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印） ：

| 法定代表人身份证正面复印件 |  | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印） ：

| 委托代理人身份证正面复印件 |  | 委托代理人身份证正面复印件 |
| --- | --- | --- |

（六）承诺书（格式）

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1. 对竞价文件中提及的服务要求、质量要求、技术标准、保密要求、工期要求等全部条款，我公司承诺严格遵照执行；

2. 针对医院信息管理平台、信息集成平台、互联网医院3 套三级系统开展网络安全等级保护测评，测评过程符合国家等级保护相关标准，输出正式有效的测评报告，能够用于公安网安部门等级保护备案；

3. 测评实施过程不会破坏采购人业务系统正常运行，严格遵守医院网络安全管理规定；做好全部医院业务、患者敏感信息保密工作，不泄露、不外传采购人任何内部数据资料；

4. 签订合同后，我公司将按照竞价文件全部要求提供服务，若存在服务不达标、报告不合格、逾期交付等情形，自愿接受采购人按照考核条款进行处罚；

5. 本项目测评核心工作不转包，未经采购人书面同意不进行分包；如发生转包分包，采购人有权终止合同，由此造成损失我公司全部承担赔偿责任；

6. 其他承诺（投标人自行增加）：......

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：